|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 23/11/2020 | Anthonny/ Anisberto / Edivan / Watlas | Versão inicial |
| 1.1 | 25/11/2020 | Anthonny Max | Sumário 1, 2, 3, 8, 9 e 10 concluídos |
| 1.2 | 27/11/2020 | Anthonny Max | Estrutura Analítica do Projeto e Partes Interessadas do Projeto |
| 1.3 | 29/11/2020 | Anthonny Max | Principais requisitos das principais entregas/produtos |
| 1.4 | 30/11/2020 | Anthonny Max | Orçamento do Projeto |
| 1.5 | 04/12/2020 | Anthonny Max | Marcos |

Sumário

[1 Objetivos deste documento 1](#_heading=h.gjdgxs)

[2 Situação atual e justificativa do projeto 1](#_heading=h.30j0zll)

[3 Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto 1](#_heading=h.1fob9te)

[4 Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas 2](#_heading=h.3znysh7)

[5 Principais requisitos das principais entregas/produtos 2](#_heading=h.tyjcwt)

[6 Marcos 2](#_heading=h.3dy6vkm)

[7 Partes interessadas do projeto 2](#_heading=h.1t3h5sf)

[8 Restrições 3](#_heading=h.4d34og8)

[9 Premissas 3](#_heading=h.2s8eyo1)

[10 Riscos 3](#_heading=h.17dp8vu)

[11 Orçamento do Projeto 3](#_heading=h.3rdcrjn)

1. **Objetivos deste documento**

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.


1. **Situação atual e justificativa do projeto**

* A Mula Car está no mercado de Locação de Veículos. Com grande preocupação relacionada ao controle de locação.
* Com o crescimento de motoristas por aplicativo no mercado, a empresa pretende ampliar os horizontes com melhorias na base de dados.
* O desenvolvimento do sistema será voltado para funcionamento em desktop.

1. **Objetivos e critérios de sucesso do projeto**

O projeto será considerado um sucesso se atender a todos os critérios de aceitação das entregas, respeitar as restrições e cumprir o cronograma de execução. As restrições e os critérios de aceitação das entregas estão detalhados abaixo.

* A locação será realizada mediante cadastro de Cliente e Motorista.
* O cliente pode ser pessoa Física ou Jurídica.
* O motorista pode ser o cliente porem tem que conter CNH data de validade dentro do prazo.
* Cobrança de valores sendo: Valor da Locação - Valor a ser pago pelo cliente ao término da locação; Valor da Caução - Valor a ser provisionado como garantia da locação com 150% do valor de locação - cheque ou cartão; Valor do Seguro - Valor a ser pago pelo seguro do carro; Valor do Seguro - 0,9% do valor da locação.
* O cadastro de veículos será vinculado a uma categoria e um tipo.
* As categorias serão cadastradas pelo administrador do sistema e cada categoria vai ter um valor.
* Os tipos devem ser: hatch, sedan, SUV e pick-up.

1. **Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas**
2. **Principais requisitos das principais entregas/produtos**

* [[Documente os principais requisitos](https://drive.google.com/file/d/1hBOInrR02NxMZ3XTljW-joO1lMsOy9Z1/view?usp=sharing) dos produtos/entregas a serem atendidos identificados na EAP acima.
* Ex.: Veja detalhe dos requisitos na planilha Dicionário da EAP com requisitos.xlsx em anexo. ]

1. **Marcos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Fase ou Grupo de Processos | * Marcos | * Previsão |
| * Iniciação | * Projeto Aprovado | 23/11/2020 |
| * Planejamento | * Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado | 23/11/2020 |
|  | * Linhas de Base de Custos, Prazo e Escopos Salvas | 29/11/2020 |
| * Construção | * Desenvolvimento dos Módulos | 24/11/2020 |
|  | * Ligação com Banco de Dados | 24/11/2020 |
| * Encerramento | * Projeto Encerrado e Apresentado | * 08/12/2020 |
|  | * Projeto Entregue | * 08/12/2020 |

1. **Partes interessadas do projeto**

* Documentação com as partes interessadas do projeto está nesse arquivo [partesInteressadas.](https://drive.google.com/file/d/16BbMlnSkqlJskSmdFV-cqu0WEoLr9Aqs/view)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empresa | Participante | Função |
| Mula Car | Eugênio Júlio Messala | Proprietário |
| Mula Car | José Luiz de Freitas Junior | Sócio Proprietário |
| Mula Car | Daniel Corrêa | Gerente Administrativo |
| Mula Car | Marcia | Secretária |
| Mula Car | Godofreda da Silva | Funcionária |
| Mula Car | Leonardo da Vinte | Funcionário |
| Mula Car | Maria das Dores | Funcionária |
| A&E Escritório de Projetos | Anthonny Max | Desenvolvedor |
| A&E Escritório de Projetos | Anisberto Reis | Desenvolvedor |
| A&E Escritório de Projetos | Edivan Carvalho | Desenvolvedor |
| A&E Escritório de Projetos | Watlas Rick | Desenvolvedor |

1. **Restrições**

* A data fim do projeto é dia 08/12/2020

1. **Premissas**

* O número de integrantes dos grupos de trabalho será de 3 a 4 pessoas.
* Os integrantes do grupo tomarão conhecimento de todas as atividades desempenhadas
* Para este projeto será construído um painel administrativo que permite a manutenção dos dados solicitados.

1. **Riscos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do risco** | **Descrição do Impacto** | **Ação** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| O mundo está numa Pandemia, contaminação da equipe. | Impacta nas atividades práticas no plano de desenvolvimento, com algum membro da equipe sendo contagiado e terá que se ausentar. | Ambiente de desenvolvimento higienizado diariamente e testes a cada 15 dias. | Seguir as recomendações dos órgãos de saúde do seu país. | Edivan, Anthonny e Anisberto | Durante todo o projeto |
| Desistência do cliente | Cliente cancelar o contrato | paralisar o projeto | Jurídico tomar a frente |  |  |
| Falta do Desenvolvedor no trabalho | Atraso na entrega do software. | Dobra a carga horária, com reincidência terá nova contratação. | Será aplicado um bônus aos desenvolvedores que tiverem assiduidade, com 10% do valor de seu pagamento conforme segue no contrato de trabalho. | Edivan, Anthonny e Anisberto | Durante todo projeto |
| Eventos como falta de energia ou queda/oscilação no sinal de internet. | Atraso no desenvolvimento. | Mitigar | Verificação diária na estabilidade do sinal de internet, manter as contas em dia e buscar antecipar ao máximo a entrega de cada módulo. | Edivan, Anthonny e Anisberto. | Durante todo projeto |

1. **Orçamento do Projeto**

* Estimativa preliminar na [Planilha de Custo](https://drive.google.com/file/d/1ZvZUXF8SgoAUO8HrGmI-4OJEtLRVY87U/view?usp=sharing) do projeto representada pelo orçamento ou pelo fluxo de caixa com suas principais entradas e saídas financeiras. Base para a aprovação financeira do projeto e da formação da linha de base dos custos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |